Tablica Koncepcyjna
Miejski system śledzenia ruchu
14:00 wtorek
Marko Golovko
Yurii Purdenko

---
Dlaczego tu jesteśmy?
- Chcemy ułatwić kontrolę ruchu na drogach, śledzenie skradzionych samochodów oraz przestępców drogowych
- Naszymi klientami byłyby władze miasta i policja
- Chcemy to zrobić, ponieważ wielokrotnie byliśmy świadkami wykroczeń drogowych i chcielibyśmy zmniejszyć ich ilość

---
Krótkie podsumowanie:
- System kontroli ruchu
- Dla wladzy miast i policji
- Latwe śledzenie skradzionych samochodów
- Śledzenie wykroczeń za przekroczenie prędkości

---
Projekt opakowania:
Slogan reklamowy: Opanuj sytuacją na drogach.
Trzy korzyści wynikające z kupna naszego rozwiązania:
- Szybki dostęp do sytuacji na drogach
- Śledzenie samochodu za numerem
- Obliczenie prędkości samochodów

---
Lista "Nie"
W
- Śledzenie, gdzie oraz kiedy jechał samochód
- Śledzenie prędkości samochodu
- Wykrywanie przekroczenia prędkości ruchu
Poza
- Tworzenie własnych kamer
- Instalacja kamer w miejscach śledzenia
- Automatyczne wykrywanie wykroczeń innych niż przekroczenie prędkości
NIEOKREŚLONE
- Automatyczne przesyłanie mandatów

---
Poznaj swoich sąsiadów
- Władze miasta
- Policja
- Właściciele samochodów
- Prawnicy

---
Nasze rozwiązanie
- Aplikacja webowa: Angular
- Serwer: Flask
- Aplikacja do uczenia maszynowego: Python
- Baza danych: PostgreSQL

---
Co będzie nas budzić po nocach?
- Połączenie z kamerami
- Stabilność serwera
- Bezpieczeństwo bazy danych
- Stabilność systemu

---
Wielkość projektu
- Określenie wymagań: 1 tydzień
- Analiza. Projektowanie: 2 tygodnie
- 15-20 iteracji: 2 tygodnie każda
  - Wybór podzbioru funkcji
  - Implementacja testy
  - Wdrożenie systemu

---
Elastyczność
- Czas : system jest skomplikowany , więc nie da się to zrobić szybczej.
- Budżet: Ścisły
- Jakość : wysoka jakoś kodu oraz baz danych
- Zakres: potrzebujemy serwer, bazy danych, aplikację webową, połączenie z kamerami

---
Zespół projektowy
- 2 front-end programiści
- 2 back-end+machine learning programiści
- 1 UX/UI designer
- 1 project manager
- 1 prawnik

---
Ile to będzie kosztowało
  Określenie wymagań. Analiza. Projektowanie:
    4 osoby * 3 tygodnie * 20 godzin * 30zł = 7200zł
  Iteracja:
    5 osób * 2 tygodnie * 40 godzin * 40zł = 16000zł

---
Podsumowanie
- Pierwsza wersja zostanie zrobiona za 5 tygodni
- Większość funkcji zostanie zrealizowane w ciągu 10 miesięcy
- Oszacowany koszt projektu 320 tys. zł